GAME-OVER

Projektisuunnitelma

Little Nightmares -inspiroitu 2.5D Co-op Platformer

Tekijä: Joonas Eskelinen

Asiakas: [Täytä asiakkaan nimi]

GitHub: github.com/JoonasEskelinen/game-over

Aloituspäivä: [Päivämäärä]  |  Deadline: [Päivämäärä]

# 1. Projektin yleiskuvaus

Game-Over on kouluharjoitteluprojektina toteutettava 2.5D co-op -platformer, joka yhdistää Little Nightmares -pelin visuaalisen tyylin ja tunnelman moderniin pelimekaniikkaan. Peli toteutetaan Godot 4 -pelimoottorilla C#-ohjelmointikielellä.

## 1.1 Perustiedot

| Projektin nimi | Game-Over |
| --- | --- |

| Genre | 2.5D Side-scrolling Co-op Platformer |
| --- | --- |

| Pelimoottori | Godot 4.x (.NET / C#) |
| --- | --- |

| Kohdealustat | Raspberry Pi 5 (8GB) peliluokka + Steam (Windows/Linux) |
| --- | --- |

| Ohjain | PS5 DualSense (2 kpl), co-op paikallinen |
| --- | --- |

| Aikataulu | 10 viikkoa |
| --- | --- |

| Tekijä | Joonas Eskelinen — työharjoittelu |
| --- | --- |

| Asiakas | [Täytä asiakkaan nimi ja yhteystiedot] |
| --- | --- |

# 2. Visuaalinen tyyli ja tunnelma

Pelin visuaalisena inspiraationa toimii Little Nightmares -pelisarja. Tyyli on 2.5D: kolmiulotteinen pelimaailma kuvattuna sivulta kiinteällä kameralla.

## 2.1 Tyylin pääpiirteet

- 3D-maailma — tasojen geometria, hahmot ja viholliset ovat 3D-malleja

- Sivukuvakulma — kamera seuraa pelaajaa kiinteällä Z-positiolla

- Synkkä ja atmosfäärinen valaistus — dynaamiset varjot, pistemäiset valonlähteet

- Väripaletti: tummat sävyt, kontrastiset korostusvärit (täytetään asiakkaan kanssa)

- Hahmoanimaatiot — jalat ja keho liikkuvat realistisesti (ei jäykkä liike)

## 2.2 Referenssipelit

- Little Nightmares I & II — tunnelma, kamera, visuaalisuus

- Limbo — minimalistinen, kontrasti

- Inside — sivukamera, valaistus

## 2.3 Asiakkaan hahmo

[Täytä palaverin jälkeen: hahmon nimi, ulkonäkö, persoonallisuus, erikoiskyvyt]

# 3. Pelimekanikat

## 3.1 Pelaajahahmo

- Kävely ja juoksu (R2 = juoksu)

- Hyppy — yksinkertainen, mahdollisesti kaksoishyppy (sovitaan asiakkaan kanssa)

- Kyykky ja lasku tasanteiden läpi

- Vuorovaikutus ympäristön kanssa (E / ▲)

- Elinvoima: [Täytä asiakkaan kanssa]

## 3.2 Co-op (2 pelaajaa)

- Paikallinen co-op samalla ruudulla

- Molemmat pelaavat PS5 DualSense -ohjaimilla

- Kamera mukautuu molempien pelaajien sijaintiin

- [Täytä: yhteistyömekanikat, mitä tehdään yhdessä?]

## 3.3 Viholliset

[Täytä asiakkaan kanssa: vihollisten tyypit, käyttäytyminen, miten voitetaan]

## 3.4 Keräilyt ja power-upit

[Täytä asiakkaan kanssa: kolikot, erikoisesineeet, power-upit]

# 4. Maailma ja tasot

## 4.1 Rakenne

[Täytä asiakkaan kanssa: montako maailmaa, montako tasoa per maailma, onko boss-vihollisia]

## 4.2 Teemat

[Täytä palaverin jälkeen: kenttien teemat, värit, erityismekanikat per kenttä]

## 4.3 Tarina

[Täytä asiakkaan kanssa: onko tarinaa, juoni pääpiirteittäin, hahmon motivaatio]

# 5. Tekniset vaatimukset

| Pelimoottori | Godot 4.x (.NET / C#) |
| --- | --- |
| Ohjelmointikieli | C# |
| Visuaalinen tyyli | 2.5D — 3D-maailma, sivukamera (Little Nightmares -inspiroitu) |
| Kamera | Sivukuvakulma, seuraa pelaajaa, kiinteä Z-akseli |
| Co-op | 2 pelaajaa, paikallis-co-op, PS5 DualSense -ohjaimet |
| Kohdealustat | Raspberry Pi 5 (8GB) + Steam (Windows/Linux) |
| Versionhallinta | Git + GitHub |
| Taide | 3D-mallit + pikselitaide-inspiroitu teksturointi (täytetään asiakkaan kanssa) |

## 5.1 Raspberry Pi 5 -optimointi

- Godot Compatibility -renderöijä (ei Forward+) Pi-buildissä

- Kohdistettu ARM64 Linux export

- Testataan fyysisellä laitteella viikoittain

- Draw call -budjetti: alle 200 per frame

## 5.2 Steam-integraatio

- GodotSteam -plugin

- Steam saavutukset (jos aikaa)

- Steam Cloud Save

# 6. Aikataulu — 10 viikkoa

| Viikko | Fokus | Sisältö | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Viikko 1 | Projektin perustus | Godot + C# asennus, GitHub repo, kansiorakenne, dokumentit | ✅ Valmis |
| Viikko 2 | Asiakaspalaveri + pelaaja | GDD täydentäminen asiakkaan kanssa, pelaajahahmon placeholder, perusliike (kävely, hyppy) | 🔲 Tulossa |
| Viikko 3 | Kamera + co-op | 2.5D-kamera sivukuvakulma, Cinemachine-tyylinen seuranta, 2. pelaajan input | 🔲 Tulossa |
| Viikko 4 | Ensimmäinen kenttä | Tilemap / 3D-taso, törmäykset, pelimaailma pelattavissa | 🔲 Tulossa |
| Viikko 5 | Viholliset | Perusvihollinen, AI-patrolli, törmäyslogiikka, pelaajan vahinko | 🔲 Tulossa |
| Viikko 6 | Tunnelma + valaistus | Little Nightmares -tyylinen valaistus, varjot, äänet, musiikki | 🔲 Tulossa |
| Viikko 7 | UI + valikot | HUD, päävalikko, pause-valikko, co-op UI | 🔲 Tulossa |
| Viikko 8 | Alustatestaus | Raspberry Pi 5 -buildi, PS5-ohjaintestaus, Steam-buildi | 🔲 Tulossa |
| Viikko 9 | Viimeistely | Bugit, asiakaspalaute, hiominen, tasotestaus | 🔲 Tulossa |
| Viikko 10 | Julkaisu | Steam-julkaisu, Pi-versio, dokumentaatio viimeistely, esitys | 🔲 Tulossa |

# 7. Asiakaspalaveri — muistiinpanot

## 7.1 Palaverin tiedot

| Päivämäärä | [Täytä] |
| --- | --- |

| Osallistujat | [Täytä] |
| --- | --- |

| Paikka / Etä | [Täytä] |
| --- | --- |

## 7.2 Sovitut asiat

[Täytä palaverin jälkeen]

## 7.3 Asiakkaan toiveet

[Täytä palaverin jälkeen]

## 7.4 Avoimet kysymykset

- Hahmon nimi ja ulkonäkö?

- Montako kenttää toivotaan?

- Onko boss-vihollisia?

- Millainen tarina tai tunnelma?

- Värimaailma ja teema?

- Se yksi asia jonka TÄYTYY olla pelissä?

- [Lisää omia kysymyksiä]

# 8. Kehityspäiväkirja

## Viikko 1

### Päivä 1

- Godot 4 .NET asennettu ja C# toimii (Hello World testattu)

- Git + GitHub repo luotu: github.com/JoonasEskelinen/game-over

- Kansiorakenne luotu Godotissa

- Dokumentit (GDD, README, CONTRIBUTING, ARCHITECTURE, CHANGELOG) lisätty repoon

### Päivä 2 — Asiakaspalaveri

[Täytä palaverin jälkeen]

### Päivä 3

[Täytä]

### Päivä 4

[Täytä]

### Päivä 5

[Täytä]

## Viikko 2

[Täytä viikon edetessä]

# 9. Riskit ja ratkaisut

| Riski | Todennäköisyys | Ratkaisu |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi ei pyöritä peliä 60fps | Keskisuuri | Optimoi renderöinti, käytä Compatibility-moodia, testaa varhain |
| Aikataulu venyy | Keskisuuri | Priorisointi: co-op voi jäädä myöhemmäksi jos ydinpeli viivästyy |
| Asiakkaan toiveet muuttuvat kesken projektin | Pieni | Dokumentoi kaikki sovitut asiat kirjallisesti palaverissa |
| C# / Godot -osaaminen ei riitä | Pieni | Käytä AI-apua (suositellaan), Godot-dokumentaatio, YouTube-tutoriaalit |
| Steam-julkaisu viivästyy | Pieni | Steam-rekisteröinti ajoissa, testaus viikolla 8 |

# 10. Linkit ja resurssit

- GitHub: https://github.com/JoonasEskelinen/game-over

- Godot 4 dokumentaatio: https://docs.godotengine.org

- GodotSteam (Steam-integraatio): https://godotsteam.com

- Little Nightmares referenssi: [lisää linkkejä / kuvia]

- [Lisää asiakkaan materiaalit tähän]